Protokół nr 6/2026

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów

w dniu 23 czerwca 2026 roku

Posiedzenie rozpoczął i prowadził Wojciech Frąckowiak – Przewodniczący Komisji.

Lista obecności stanowi załącznik do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji Wojciech Frąckowiak przedstawił porządek posiedzenia:

- Rozpoczęcie posiedzenia.

- Przedstawienie porządku posiedzenia.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2026 rok.

- Informacja o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 r.

- Sprawy różne, wolne wnioski.

- Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono wniosków dot. zmiany porządku obrad.

ad. 3

Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 26 maja 2026 r. został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

ad. 4

Skarbnik Gminy Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2026 rok.

Przewodniczący Komisji Wojciech Frąckowiak zapytał czy te 320 tys. zł wystarczy na chodnik przy ul. Strażackiej.

Skarbnik Gminy Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że powinno wystarczyć.

Radny Łukasz Palacz powiedział, że trzeba to skończyć.

Radny Marek Borzych powiedział, że skoro są te oszczędności, to dlaczego Urząd nie chce z nami rozmawiać i pytać o nasze potrzeby. W Jadwiżynie jest problem, bo brakuje 1 lampy.

Wójt Michał Piszczek odpowiedział, że o lampie od zeszłego roku rozmawiamy, a np. chodnik przy ul. Strażackiej to już temat od kilku lat. Dodał, że chcemy zakładać lampy akumulatorowe.

Radny Marek Borzych powiedział, że są drobne rzeczy i powinniśmy się temu przyjrzeć.

Skarbnik Gminy Krystyna Kołodziejczak powiedziała, że realizujemy różne rzeczy i pewnie pan Radny się doczeka tej lampy.

ad. 5

Kierownik Beata Przywecka przedstawiła informację o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 r.

Radny Łukasz Palacz powiedział, że jak już zrobimy asfalt do boiska w Samostrzelu, to trzeba pomyśleć nad wjazdem.

Wójt Michał Piszczek odpowiedział, że trzeba by ogrodzić całość.

Kierownik Beata Przywecka dodała, że nie mają tego w projekcie. Następnie powiedziała, że są uzgodnienia dot. chodników przy DK 10 w Sadkach. W tym roku ma być dokumentacja. Na najbliższą sesję będzie przygotowany projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z GDDKiA na realizację tego zadania. Pojawiła się też propozycja przebudowy drogi w Śmielinie, ul. Boczna. Wstępny kosztorys to ok. 200 tys. zł. Chcielibyśmy na tą sesję wprowadzić to zadanie i zabezpieczyć 32 tys. zł na projekt. Przedsiębiorca zdeklarował zwrot kosztów projektu i partycypację w kosztach przebudowy.

Radny Łukasz Palacz powiedział, że jeśli dopuścimy dojazd do firmy, a coś się stanie z tą drogą, to wykonawca powie, że to nie jego problem.

Wójt Michał Piszczek odpowiedział, że muszą ten temat skonsultować.

Przewodniczący Komisji Wojciech Frąckowiak powiedział, że tam już jeździły ciężkie przyczepy i nic się nie stało.

Kierownik Beata Przywecka powiedziała też, że chcieliby zrealizować chodnik przy ul. Strażackiej 
w Sadkach. Koszt to 320 tys. zł.

Radna Agnieszka Szcześniak powiedziała, że jeśli będą oszczędności, to należy mieć na uwadze odcinek drogi w Liszkówku.

ad. 6

Sprawy różne, wolne wnioski.

Wójt Michał Piszczek poinformował, że odnośnie pasa kolejowego w Jadwiżynie rozmawiał z PKP 
i uzgodnili kwotę dzierżawy 0,17 zł na rok za 1 m drogi.

Radny Marek Borzych powiedział, że geodeta powinien wymierzyć i za to powinniśmy płacić do PKP.

Wójt Michał Piszczek dodał, że będzie zawarte porozumienie.

Przewodniczący Komisji Wojciech Frąckowiak zapytał czy ktoś przewidział, że pierwsza działka będzie ogrodzona i czy się sprzęt rolniczy zmieści.

Wójt Michał Piszczek poinformował, że złoży propozycję przystąpienia do Stowarzyszenia Droga S10. Koszt dla naszej gminy to 180 zł na rok. Zostanie przygotowany projekt uchwały. Powiedział też, że po przeprowadzeniu analizy wyszliśmy z Klastra. Jest to w Wielkopolsce, a my jesteśmy w kujawsko
-pomorskim. Mogliśmy z tego wyjść bez żadnych konsekwencji. Kcynia też wyszła z tego. Tworzy się Spółdzielnia Metropolitalna i chcemy w to wejść. Następnie poinformował, że trwa nabór na mieszkania w Mrozowie. Nagłaśnialiśmy temat, ale nadal są tylko 4 wnioski. Podobno jeszcze 3 wpłyną. Zastanawiamy się czy warto w to wchodzić i płacić za mieszkania, które gmina przejmie.

Radny Łukasz Palacz powiedział, że mieszkania są potrzebne. Zrobiliśmy wszystko, żeby powstały, ale skoro nie ma chętnych, to nie bieżmy tego na siebie i nie obciążajmy gminy.  Następnie zapytał o kwestię przejazdu w Jadwiżynie i dowiezienia dokumentów do PKP potwierdzających, że jest to droga publiczna.

Wójt Michał Piszczek odpowiedział, że droga nie ma nadanego nr więc nie jest drogą publiczną.

Radny Marek Borzych przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach oraz projekt uchwały w tej sprawie. Następnie poinformował, że w Samostrzelu przy drodze wisi bardzo nisko przewód.

Wójt Michał Piszczek powiedział, że to jest od kilku lat.

Radny Marek Borzych powiedział, że należy zwrócić się o usunięcie tego. Poza tym na łuku drogi Samostrzel – Sadki gałęzie wystają na drogę. Należy to zgłosić do ZDP, czy odpowiednich służb.

Na zakończenie posiedzenia Wójt Michał Piszczek poinformował, że podpisał protokół z mediacji 
z firmą BUD-MAR.

ad. 7

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenie zakończono.

Protokołowała:							Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Technicznej i Finansów

Dorota Maćkowiak

Wojciech Frąckowiak